PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zaman** | **Proje Bölümü** | **Yapacak Personel** | **Süre** |
| 1. Hafta | Risk yönetimi ve analizinin yapılması | Öğrenci1, Öğrenci2 | 1 hafta |
| Gereksinim analizinin yapılması |
| 2, 3 ve 4. Hafta | Projenin tasarımının yapılması | Öğrenci1, Öğrenci2 Öğrenci3 | 3 hafta |
| 5, 6 ve 7.Hafta | Projenin kodlanması | Öğrenci3, Öğrenci4 | 3 hafta |
| 8. Hafta | Projenin test edilmesi ve yayımlanması | Öğrenci1, Öğrenci4 | 1 hafta |