RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Risk** | **Gerçekleşme**  **Olasılığı** | **Projeye**  **Etkisi** | **Alınacak Önlemler** |
| 1 | Müşterinin ve son kullanıcılarının deneyimsiz olması, ihtiyaçlarını net olarak ifade edememesi | Orta | Yüksek | Ürünle ilgili yapılacak proje toplantılarına alanında uzman kişilerin katılımı sağlanarak görüşlerinin alınması, müşteri ve kullanıcıya projenin detaylarını ortaya çıkaracak sorular sorulması |
| 2 | Müşteri gereksinimlerinin değişimi | Orta | Yüksek | Gereksinimlerin değişiminin projeye etkisinin belirlenmesi, gerekirse zaman ve maliyetin güncellenmesi |
| 3 | Veri tabanı ve programdaki kullanıcı şifrelerinin güvenliğinin sağlanamaması | Orta | Yüksek | Veri tabanı ve kullanıcı parolalarının güçlü olmasının sağlanması, kullanıcı şifreleri veri tabanına kaydedilirken şifreleme algoritmasının kullanılması |